# Minuta de Reunión

## 1. Propósito

|  |  |
| --- | --- |
| **Tema**: | Se debatió acerca de la lista de convenciones de nombres a utilizar en el proyecto.  Se estableció el repositorio a utiliozar |
| **Fecha de reunión**: | 14/08/2018 |
| **Ubicación**: | Universidad de Belgrano |

## 2. Participantes

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nombre*** | ***Función – Empresa*** |
| Fernando Moavro |  |
| Matías Kostiuk |  |
| Priscila Midón |  |
| Alan Panci Diaz |  |

## 3. Plan de acción

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Tópico*** | ***Acciones a tomar*** | ***Responsable (Nombre –Rol – Empresa)*** |
| *a. Primer tópico discutido* | *Se estableció la lista de convenciones de nombres a utilizar en el proyecto y se documentaron los mismos.* | Todos los miembros del grupo |
| *b. Segundo tópico discutido* | *Se estableció que se utilizará el repositorio GitHub. Se creará durante la próxima semana.* | Matías Kostiuk |
| *c. Tercer tópico discutido* | *Se comenzó la discusión para establecer los distintos Casos de Usos.* | Todos los miembros del grupo |
| Próxima reunión | *Se estableció la próxima reunión para el 22/08/2018. En la misma se evaluarán los Casos de Uso, Componentes, Reglas de Negocio y diseño de la BD para el proyecto. Además, se establecerán las pautas para documentar los mencionados anteriormente.* | Todos los miembros del grupo |

|  |  |
| --- | --- |
| **Autor del Documento:** | Matías Kostiuk |
| **Fecha de Creación:** | 15/08/2018 |